## Slide 1: 프로젝트 기획 발표
2012180020 신동협
2012180026 유승현

## Slide 2: 목차
1. 주제
2. 주차 별 계획
3. 역할분담
4. 참고자료

## Slide 3: 주제
고속도로 휴게소의 시설현황과 각 휴게소의 대표 음식현황
  고속도로 휴게소의 시설현황을 검색하고 새로 생기는 휴게소에 대해서 추가하고 없어지는 휴게소에 대해서 삭제하고 기존의 휴게소를 수정 가능하게 프로그램 제작
  각 휴게소의 대표 음식들을 조회, 검색,추가,삭제,수정 가능하게
  프로그램 제작
  휴게소 별 대표 음식과 시설, 위치에 대해서 통계 및 지도 연동을 구현

## Slide 4: 주차 별 계획
주차 | 계획 | 세부 계획 | 시행
1주 (5.5~5.11) | 자료수집 기획발표 | 공공데이터포털에서 휴게소의 시설현황과 음식 xml 자료소스 수집 | 
2주 (5.12~5.18) | 파이썬 GUI 환경 설정 | 편집프로그램 Pychram과 Pyqt를 이용한 기본 GUI 인터페이스 제작 | 
3주 (5.19~5.25) | Xml소스 적용 | 인터페이스에 xml소스 적용하여 데이터를 활용 가능하게끔 환경 조성 | 
4주 (5.26~6.1) | 휴게소 시설현황에 대한 기능 추가 중간시연발표 | 조회, 검색, 추가, 삭제, 수정에 대한 기능 추가 중간시연 발표준비 | 
5주 (6.2~6.8) | 휴게소 음식현황에 대한 기능 추가 | 조회, 검색, 추가, 삭제, 수정에 대한 기능 추가 | 
6주 (6.9~6.15) | 통계기능 구현 | 통계자료 및 그래프 기능 추가 지도 연동 시스템 구현 | 
7주 (6.16~6.22) | 배포파일 작성 최종발표 | 최종 테스트 및 최종 발표준비 | 

## Slide 5: 역할분담
신동협
유승현
추가 ,삭제 및 수정에 대한 기능 구현
GUI
지도연동
조회 및 검색에 대한 기능 구현
통계자료(시설 및 음식가격)
통계자료를 이용한 그래프

## Slide 6: 참고자료
휴게소별 대표음식 현황 (제공기관 : 한국도로공사)
휴게소별 시설 현황 (제공기관 : 한국도로공사)

## Slide 7: 감사합니다